**Муниципальный контракт** №. **0131300053816000036-0394383-01**

**на выполнение работ по газоснабжению котельной "Россошанского СДК», расположенного по адресу: Воронежская обл., Россошанский р-он, п.с-за Россошанский, ул. Молодежная,20а**

с. Архиповка «05» апреля 2016 г.

Муниципальное казенное учреждение культуры Архиповский культурно-досуговый центр Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кочергиной Виктории Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_**ЗАО «Россошьгазстрой», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_Левченко Юрия Егоровича, действующего на основании \_\_\_Устава \_, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от \_23.03.2016г\_(№ извещения\_0131300053816000036), заключили настоящий Муниципальный контракт( далее –Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта. Срок выполнения работ.**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя подряд на производство работ по газоснабжению котельной "Россошанского СДК», расположенного по адресу: Воронежская обл., Россошанский р-он, п.с-за Россошанский,улМолодежная,20а согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и локальному сметному расчету (Приложение № 2) являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Работы)**.**

1.2 Подрядчик обязуется на свой риск, лично, собственными силами и средствами, из собственных материалов выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта и технического задания (Приложение № 1) являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Адрес проведения работ: Воронежская обл., Россошанский р-он, п.с-за Россошанский,улМолодежная,20а

1.4. Срок выполнения работ: в течение 30 дней с момента заключения контракта .

**2. Цена Контракта и порядок расчетов**

1. Цена настоящего Контракта составляет руб.\_\_\_\_\_262000.17**\_** руб.(двести шестьдесят две тысячи руб. 17коп.),в том числе НДС 39966,13 руб.

**Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит.**

1. Цена контракта включает в себя все затраты и расходы на поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги; на приобретение Подрядчиком за счет его средств необходимых материалов и оборудования; на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (включая НДС), а также трудозатраты, заготовительно-складские, транспортные и иные расходы, связанные с исполнением контракта.
2. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, по факту выполненных работ. Авансирование работ не предусмотрено.
3. Оплата по контракту производится перечислением средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика, по факту выполненных работ, согласно форм КС-2, КС-3 Оплата производится в течение 20 банковских дней, с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
4. В случае досрочного расторжения Контракта, Заказчик на основании актов приема-сдачи фактически выполненных работ оплачивает фактически выполненные по Контракту работы, произведенные Подрядчиком до момента расторжения Контракта.
5. Расчеты по муниципальному контракту производятся за счет бюджета Архиповского сельского поселения КБК 923 0801 111010059 244 225
   1. Обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств возвращается в течение 10 банковских дней после даты подписания акта приемки предусмотренных контрактом товаров, работ, услуг.

**3. Срок действия Контракта**

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.

**4. Права и обязанности Сторон**

4.1. Заказчик обязан:

1. Обеспечить Подрядчику доступ на свою территорию для проведения Работ в соответствии с существующим порядком Заказчика.
2. Принять и оплатить результат Работ, указанных в п.1.1 настоящего Контракта работ, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
3. Передать Подрядчику необходимые для выполнения Работ документы, информацию и другие сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика письменного требования о предоставлении информации.
4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Проверять ход и качество выполняемых Работ.

4.2.2. Вмешиваться в деятельность Подрядчика в случае обнаружения ненадлежащего выполнения Работ, ведущего к снижению качества результата работ.

4.3. Подрядчик обязан:

1. Предъявить свидетельство СРО на право проведения Работ по предмету Контракта, если действующим законодательством предусмотрено наличие такого свидетельства.
2. Выполнить Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Контракта, в срок, установленный п. 1.4. настоящего Контракта.
3. Поставить, установить, новый (не бывший в употреблении или ремонте), предусмотренный Локально-сметным расчетом товар (оборудование), произвести ввод его в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные для выполнения Работ по настоящему Контракту.
4. На поставляемый или устанавливаемый Подрядчиком товар (оборудование), в рамках выполнения Работ по настоящему Контракту, предоставить паспорта и/или сертификаты качества (сертификаты соответствия).
5. Качественно, в срок, в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством РФ в отношении работ данного вида, выполнить все Работы, предусмотренные в настоящем Контракте и сдать объект, где проводились Работы по установленным формам, Заказчику в состоянии, позволяющем надлежащую эксплуатацию объекта.
6. В случае необходимости и по согласованию с Заказчиком возвести собственными силами и средствами на территории ремонтно-строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и инструментов.

Ответственность за сохранность материалов, инструментов, строительного инвентаря и другого имущества Подрядчика несет Подрядчик.

1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда при производстве Работ, по охране окружающей среды во время проведения Работ.
2. Согласовать с Заказчиком выбор используемых материалов и очередность установки, а при проведении Подрядчиком работ по установке (замене) оборудования, обязан согласовать технические характеристики устанавливаемого оборудования, если технические характеристики не указаны в Техническом задании. Установку оборудования проводить только после получения согласования.
3. При выявлении Подрядчиком потребности не предусмотренных Контрактом (техническим заданием или дефектной ведомостью), но связанной с ней работами, а также при выявлении дополнительных видов и/или объемов работ, обязан согласовать такие работы с Заказчиком.
4. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки. Подготовить объект ремонта к приемке (вывезти за пределы объекта строительный мусор с учетом п. 12.6. настоящего Контракта).
5. К моменту окончания Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, до дня направления Заказчику на подписание акта приемки выполненных работ, вывезти с территории Заказчика строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество принадлежащее Подрядчику.
6. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика возместить ущерб в полном объеме не позднее выполнения Заказчиком окончательного расчета по Контракту.

**5. Производство работ, гарантии**

5.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникациях в точках подключения осуществляет Подрядчик своими силами и за свой счет.

5.2. Подрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций (этапов) и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ по форме РД 11-02-2006.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости ремонта обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.

При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

5.4. Подрядчик гарантирует:

* надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие таковых государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и безопасность;
* выполнение всех Работ и/или замену оборудования (инженерных систем) в строгом соответствии с действующими нормами, техническими условиями, техническим заданием и предъявляемыми Заказчиком требованиям к качеству работ и соответствию заменяемого оборудования к системе, где такое оборудование устанавливается;
* в течение гарантийного срока бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, установленных по заданию Заказчика;
* своевременное (в согласованные с Заказчиком сроки) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта,
* в случае демонтажа установленного товара (оборудования), для проведения ремонта по гарантии, обеспечить замену, на период проведения ремонта, на аналогичное, с подключением (вводом в эксплуатацию).

5.5. Гарантийный срок:

* на выполняемые работы 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ;
* на установленные материалы 24 месяца со дня подписания акта выполненных работ.

**6. Приемка работ**

* 1. Все скрытые работы принимаются Заказчиком по акту освидетельствования скрытых работ.
  2. Приемка промежуточных этапов работ производится по мере завершения такого вида работ, в случае если такие этапы предусмотрены в техническом задании.
  3. Общая (окончательная) приемка результатов Работ по настоящему Контракту оформляется актом приемки законченного строительством объекта по форме КС-11. При сдаче объекта Подрядчик передает Заказчику один экземпляр исполнительной документации (оригинал) и один экземпляр заверенной копии, выполненной в соответствии с требованиями РД 11-02-2006.
  4. В течение 3-х дней с момента окончания Работ Подрядчик извещает Заказчика о готовности результата Работ к приемке и направляет Заказчику подписанный акт приемки выполненных работ в 2-х экземплярах и справку о стоимости выполненных работ в 2-х экземплярах.
  5. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ обязан принять результат работ и направить Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от их приемки.
  6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков (недоработок) и сроками их устранения, который после подписания его сторонами будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.
  7. Указанные в двустороннем акте недостатки работ Подрядчик обязан устранить своими силами, за счет собственных средств и в согласованный с Заказчиком срок, после чего сдать результат выполненных работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

**7. Ответственность сторон**

7.1. К настоящему контракту применяются общие положения о подряде (ст.702-729 ГК РФ), если это не противоречит ст. 779-782 ГК РФ, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим контрактом.

7.3. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.3.2. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 2,5 процента цены контракта

7.4. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, , размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта.

7.4.2. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом начисляется пеня, и устанавливается в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Подрядчик отвечает:

- за ущерб, причиненный кражами товарно-материальных ценностей, совершенными посредством взлома на объекте запоров, замков, дверей, окон, ограждений либо иными способами в результате ненадлежащей охраны;

- за ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением имущества (в том числе путем поджога) посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект в результате ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых по Контракту обязательств;

- за ущерб, причиненный пожаром или в силу других причин по вине работников, осуществляющих охрану.

7.7. Факты хищения, уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, либо вследствие пожара или в силу других причин по вине работников, осуществляющих охрану объекта, устанавливаются в порядке, определяемом действующим законодательством.

7.8. Подрядчик не несет ответственности:

- за имущественный ущерб, возникший вследствие неисполнения Заказчиком обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями;

- за ущерб, причиненный хищением денежных и товарно-материальных ценностей или их повреждением, если будет установлено, что оно совершено в связи с несдачей или несоблюдением установленного порядка сдачи их под охрану либо несообщением Подрядчику об обнаружившейся неисправности технических средств, обеспечивающих охрану объекта.

**8. Порядок разрешения споров**

1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в арбитражном суде Воронежской области, в соответствии с законодательством РФ.
3. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента получения.

**9. Порядок изменения и расторжения Контракта**

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим Контрактом

**10. Действие непреодолимой силы**

1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10 рабочих дней с начала их действия.
3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Контракту на наступление названных обстоятельств.

**11. Обеспечение исполнения контракта**

11.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ (отдельных этапов), оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=5B9D8F73F908EA9E33407DFE4ED82C72462F3612E959B1FD8F8143D4C1CE0CB4F51916DB1F0A3183z5x3C) Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.

11.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.

11.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на *один месяц.*

11.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10% (десять процентов), что составляет 26200,00 руб. (двадцать шесть тысяч двести рублей 00 копеек).

*(В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе.)*

11.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

11.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 11.5. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

11.7. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) 5 банковских дней.

11.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполненияПодрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

11.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

11.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

**12. Прочие условия**

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до момента полного выполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

12.2. Окончание срока действия настоящего Контракта либо его досрочное расторжение не влияют на исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по поставленному Товару.

12.3. Подрядчик не имеет права передавать свои обязательства по Контракту никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ по предмету Контракта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

12.5. Во всем, что не оговорено или не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

12.6. Ответственность за соблюдение техники безопасности при проведении Работ на объекте Заказчика возлагается на Подрядчика.

12.7. Неотъемлемой частью Контракта являются:

* Техническое задание (Приложение № 1);

- Локальный сметный расчет (Приложение № 2).

**13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальный заказчик**:  **МКУК Архиповский КДЦ**  396602, Воронежская обл. Россошанский р-н, с. Архиповка, ул. Октябрьская, 42б  Тел: +7(47396) 97-2-11,  ИНН 3627009791  КПП 362701001  Банк:Отделение Воронеж г.Воронеж  р/сч. № 40302810920345000015  БИК 042034000  ОКТМО 20647410 | **Подрядчик:**  **ЗАО «Россошьгазстрой»**  369650 Воронежская обл. г.Россошь, ул.50летСССР,д.78а  Тел.: 8(47396)2-66-44  ИНН 3627017778  КПП 362701001  р/с 40702810613300100694 в дополнительный офис №9013/1300 Центрально-Черназемный Банк ОАО «СбербанкРоссии»  БИК 042007681  к/с 30101810600000000681  ОГРН 1023601237043  ОКПО 57709511 ОКВЭД 45.21.4 |
| **Подписи Сторон** | |
| Директор МКУК Архиповский КДЦ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.А. Кочергина/    М.П. | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ю.Е.Левченко /  М.П. |